Comité de coordination	Date : 13 Dec 2021

| Présents | Signature | Invités : - |
| --- | --- | --- |
| M. Abdellah AFOUKASS (AA)/ RP |  |  |
| M. Mosaab KAAB (MK)/ RQ |  |  |
|  |  | Absents : M. Hamza EL BELHAKI (HE)/ RM RH |
| Ordre du jour |  |  |
| - Procédure maintenance corrective - Soudeuse à chaud (Machine SAMP1) - Essais recuiseur (Machine SAMP1) - Soudeuse à froid (Machine SAMP2) - Maintenance 1er niveau : - Divers |  |  |

| N° | Interv. Description |  | Resp | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comité | 1. Procédure Maintenance corrective : Relecture de la procédure en se basant sur (qui fait quoi) : | MK/AA/HeB | Fait |
| 2. | Comité | 2. Soudeuse à chaud (Machine SAMP1) - 1er essai réalisé le 29/11/21 : Utilisation de 40% de la puissance du transfo : - Les deux fils ont été soudés mais lors de son passage dans la tréfileuse le fil a été cassé - 2ème essai prévu le 30/11/21 : Utilisation de 50% -30% 60% 70% de la puissance du transfo - Résultat à vide bon, mais au démarrage de tréfilage casse fils - Proposition de faire les essaye sur la machine enfileuse pour gagner du temps ( les essaies se font avant que lors ce qu’ont change de bots de cuivre Conclusion : Revoir la méthode et les paramètres avec Mr BOURRI | HB/AA/MK HB/AA/MK AA/HeB AA/MK | Fait Fait Fait En attente |

| 3. | Comité | 3. Essais recuiseur (Machine SAMP1) - Synchronisation du recuiseur avec la machine SAMP1 - Etablir un tableau des paramètres de recuis (Fil 1.16) - % de recuis - Fixe recuis (Correcteur) - Faire les essaye pour remplir le tableau avec paramètres idéale remplissant les normes de qualité de câble recuis - Validation et signature de formation du PV Formation recuit - Autres essais sont prévus lors du changement de diamètre de fil - Rapport envoyé pour le fil 1.74 | HB HAKIM AA/HE/MK HeB AA/HE/MK MK | Fait Pas établi A définir un délai En attente En attente Fait |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Comité | 4. Soudeuse à froid (Machine SAMP2) - Kit de filière - Contacter le fournisseur de la machine (BWE) - Réparation de kit en local - Les réparations ne sont pas concluantes Résultat : léger amélioration : soude que l’aluminium - Valider l’achat PDR d’origine | HB HB HB | Fait Fait En cour d’étude de l’offre |
| 5. | Comité | 5. Maintenance 1er niveau : - Revoir la fréquence de nettoyage - Etude en cours (comment, quoi) selon chaque machine Conclu lors de la réunion : le nettoyage serait fait par toutes les équipes par shift avant de quitter le poste | AA/HB AA / MK | Fait Fait |
| 6. | Comité | 6. Divers - Fin de formation de deux opérateurs qualité de la machine DEVM - La machine tourne en 3 équipes à partir de cette semaine Resultat : mise en application du shift 3/8 | MK | Fait |

|  |  | 7. Samp cuivre : Visite de la Ste FORAMAG : - Contrôle de % eau huile dans le bac de tréfilage Résultat 6% inférieur à la concentration adéquate pour le tréfilage (faut 12% au lieu de 6%) Action : - Rajout de l’huile - Contrôle de la concentration - Contrôle de % eau huile dans le bac de recuiseur Résultat 0% inférieur à la concentration adéquate pour le refroidissement du recuit (faut 1%-2% au lieu de 0%) Action : - Rajout de l’huile - Contrôle de la concentration - Contrôle du PH dans le bac - Contacter Mr BOURRI pour la nature de l’huile et le pourcentage utilisé au recuiseur | AA/HE/MK AA MK AA/HE/MK AA MK MK AA/MK | Fait Fait Fait 07/12/2021 08/12/2021 08/12/2021 En attente 14/12/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Samp Aluminium Prévoir un prélèvement de 1 litre min pour contrôle de l’état d’huile de tréfilage | MK | Fait |
|  |  | 9. Four SAT : Après le contrôle de la qualité : Le câble n’est pas bien cuit deux action ont été faites : Dépannage : Forcer la fermeture de la porte avec bobine 630 Corrective : Prévoir une consultation de spécialiste de FOUR pour résoudre le problème de fuite causé pas les dégâts causé par un choc et détecté en visuel Demande d’intervention communiquée à la maintenance pour contrôler les résistances | Hakim IM / HeB / HE | 07/12/2021 08/12/2021 15/12/2021 |
|  |  | 10. Divers : - Collect de dechet et rebut prévu demain - Traitement de la botte NC d’ Almelec dans le SAMP2 - Dérogation du touret AGS 54.6 - TRS SAMP1-2 : le fichier est opérationnel - TRS cablage UCI - Formation du 2ème chef d’équipe à propos de la procédure d’Auto controle | MK / YA AA MK AA AA MK | 14/12/2021 13/12/2021 A définir Fait 15/12/2021 15/12/2021 |

Auteur du PV : AA