#### Comité de suivi- Maintenance                                                                                                               Date : 24 Aout 2021

| Présents : - Mr . ABDELLAH AFOUKASS (AA) - Mr. HAMZA BELHAKI (HB) - Mr. SAID (S) | Invités : - |
| --- | --- |
|  | Absents : - Mr. ISMAIL MERT (IM) |

Ordre du jour

- Etat des machines - Affectation des électriciens - Mise en place de la check list maintenance 1er niveau

| N° | Interv. Description |  | Resp | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | comité AL | - Etat des machines : - La machine B1 : en test - La machine B4 : Problème de la résistance (commandée) - Délai : 25/08/2021, nouveau délai 26/08/2021 - La machine survideuse : Problème l’afficheur (commandé) - Délai : le sous-traitant n’a pas pu communiquer le délai - La soudeuse à froid : en réparation - Délai : 03/09/2021 - La machine SAMP 1 : Problème de fuite d’eau - Délai : l’intervention est encours aujourd’hui - Le petit appareil de soudage à froids pour les câbleuses : réparer un 2 ème appareil pour l’atelier UCI - Délai : fin de semaine - Affectation des électriciens Les électriciens sont affectés par zone : - Zone 1 - Zone 2 - Zone 3 - Mise en application de la check list maintenance 1er niveau | HB HB S S HB AA | 24/08/2021 30/08/2021 |